MUNICIPIUL

SERVICIUL INVESTIŢII,GOSPODĂRIRE, ÎNTREȚINERE

Piaţa 25 Octombrie 1, Cam. 36; 440026 Satu Mare

Telefon: (0261) 807515

# Nr. 28.443/18.05.2021

# RAPORT  DE  SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei   şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie:

“ Extindere iluminat public în parcările din cartierele Micro 17, Carpaţi I şi Carpaţi II” din municipiul Satu Mare

Obiectivul general al investiţiei este de a asigura iluminatul public stradal şi pietonal, la standarde europene , în noile parcări construite în cartierele Micro 17 , Carpaţi I şi Carpaţi II din municipiul Satu Mare, folosind corpuri de iluminat cu LED, sistem de telegestiune wireless şi senzori de mişcare.Folosirea acestor elemente la sistemul de iluminat public vor duce la o reducere semnificativă a consumurilor de energie electrică.

În urma realizării proiectului într-un numar de 20 de parcări amenajate în cele trei cartiere ale municipiului se vor monta un număr de 394 stâlpi de iluminat  metalici cu înaltimi de 8 şi respectiv 4 metri, echipaţi cu un număr de 399 aparate de iluminat cu LED. Scenariul 2, propus de proiectant presupune aducerea iluminatului public la cerinţele standardului european SR EN 13201.Conform acestui standard aparatele de iluminat vor funcţiona la un nivel de 30% din fluxul luminos nominal  iar în momentul în care senzorul de mişcare integrat cu sistem de gestiune WIRELESS detecteaza mişcarea ,aparatele de iluminat vor funcţiona la un nivel de 100%. În acest mod, consumul anual de energie pentru toate aparatele de iluminat care vor funcţiona pe baza senzorilor de mişcare va fi cu 32% mai mic decât în cazul în care aparatele de iluminat nu ar funcţiona pe baza senzorilor de miscare.

Indicatorii tehnico economici propuşi în proiect sunt;

-număr de parcări                   20

- stâlpi metalici                      394

- corpuri iluminat  LED         399

Valoarea totală a investiţiei             -  8 298 114,58 lei(fără TVA)

din care C+M                         -  7 703 813,58 lei (fără TVA)

Durata de execuție a investiției este de 12  luni.

În privința costurilor, acestea sunt substanţial mai mari decât la alte lucrări similare executate în municipiul Satu Mare, datorită scumpirii consistente a oţelului pe piaţa internaţională din ultima perioadă.

Documentaţia- Proiectul   nr. 128 /2020, faza SF  a fost realizat de către

S.C.  ELECTROMEN  SRL

În temeiul art. 41, art. 44 aliniat 1din Legea nr. 273 din 29.iunie 2006, actualizată, privind Finanţele publice locale, cu referire la cheltuielile de investiţii şi documentaţiile tehnico-economice,

În baza prevederilor  art. 129, alin 2 lit c din O.U.G. 57/2019, privind Codul administrativ.

În temeiul  prevederilor art. 139,alin. 3 lit.g și prevederile art 196, alin (1), lit.a)  din O.U.G nr.57/2019  privind Codul administrativ.

Faţă de cele prezentate mai sus , proiectul de hotarâre  nr. 28 435/18.05.2021 se înaintează Consiliului Local al Municipiului Satu Mare cu propunerea de aprobare.

Director executiv                   Şef Serv.investiții, gospodărire, întreținere                                          	  Ursu Lucia                                                 ing. Szűcs Zsigmond

Anexe:

# - referat nr. 14 830/09.03.2021  privind  înaintarea spre analiză şi avizare comisiei tehnico-economice,

- proces - verbal  al comisiei tehnico-economice, nr. 28 318/18.05.2021

- Documentaţie-  S.F.-proiect nr. 128 / 2020

Întocmit

ing. Suhani Mihai